# ReelFren 短剧网站

架构设计文档

版本:v1.2    |    日期:2026-10-12    |    状态:阶段 2(详情页 + 播放页)进行中

# 1. 项目概述

ReelFren 是一个从零开发的短剧观看网站:参考同类产品的风格与交互,全部代码原创,不复制任何私有代码或影视资源。项目路径:C:\Users\86133\Desktop\ReelFren\reelfren-project。

| 类别 | 选型 | 引入阶段 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 16.4.0(App Router)+ React 19.3 + TypeScript | 已就位 |
| 样式 | Tailwind CSS v4 + 自定义 CSS | 已就位 |
| 后端接口 | Next.js 服务端接口(Route Handlers) | 阶段 3 |
| 数据库 | MySQL 9 + Prisma ORM | 阶段 4 |
| 视频播放 | HTML5 Video(视需要再加 HLS) | 阶段 2 起步 |
| 部署 | Vercel 或类似平台 + 托管数据库 | 阶段 7 |

设计原则:分层解耦、按需演进、不一次性引入过多依赖;每一层只与相邻层通信。

# 2. 需求分析

## 2.1 业务目标

访客能找剧、看剧;注册用户能收藏、断点续看;管理员能管理内容。

## 2.2 功能边界

| 角色 | 功能 | 实现阶段 |
| --- | --- | --- |
| 访客 | 浏览、搜索、分类筛选、看详情、播放 | 阶段 1~2(当前) |
| 注册用户 | 注册/登录、收藏、观看历史、断点续看 | 阶段 5 |
| 管理员 | 短剧/剧集增删改查、上下架 | 阶段 6 |

## 2.3 非功能需求

| 指标 | 设计取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 并发量 | 学习/演示项目,QPS 个位数 | 不引入分库分表、消息队列(见第 6 节) |
| 视频流量 | 全站带宽大头,不经我们服务器 | 公共测试视频(阶段 2)→ 对象存储 + CDN(阶段 7) |
| 安全 | 当前无用户数据,攻击面小 | 阶段 5 账号系统上线后提升等级,阶段 7 专项加固 |

# 3. 领域建模

## 3.1 核心实体关系

Drama(短剧) 1 ──── N Episode(剧集)        一部剧包含多集

Drama(短剧) N ──── 1 Category(分类)       一部剧属于一个分类(暂定)

User(用户)  1 ── N Favorite(收藏) N ── 1 Drama

User(用户)  1 ── N Progress(进度) N ── 1 Episode

关键约定:视频文件本身不进数据库,数据库只存 videoUrl 地址;大文件一律走对象存储/CDN。

## 3.2 关键交互(Action = Subject + Operation + Object)

| 主语 | 操作 | 对象 | 对应接口(阶段 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 访客 | 浏览 / 搜索 | 短剧列表 | GET /api/dramas?keyword=&page= |
| 访客 | 查看 | 某部剧详情与剧集 | GET /api/dramas/:id |
| 用户 | 播放 | 某一集 | GET /api/episodes/:id |
| 用户 | 收藏 / 取消 | 某部剧 | POST / DELETE /api/favorites |
| 用户 | 保存 / 读取 | 播放进度 | PUT / GET /api/progress |
| 管理员 | 增删改查 | 短剧 / 剧集 | POST / PUT / DELETE /api/admin/... |

# 4. 顶层与组件设计

## 4.1 分层架构

| 层次 | 位置 | 职责 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浏览器 | 用户设备 | 展示页面、视频播放 | 进行中 |
| 页面层 | app/ | 首页 / 详情页 / 播放页 | 阶段 1~2 |
| 接口层 | app/api/ | 列表 / 详情 / 搜索 / 收藏 / 进度 | 阶段 3 |
| 数据层 | data/ → Prisma → MySQL | 数据存取,阶段 4 用真库替换假数据 | 阶段 2 用 data/ |
| 用户系统 | 阶段 5 | 注册登录、收藏、观看历史、播放进度 | 未开始 |
| 后台管理 | 阶段 6 | 管理员权限、内容增删改查、上下架 | 未开始 |
| 安全与部署 | 阶段 8 | 鉴权、HTTPS、环境变量、监控 | 未开始 |

## 4.2 目录结构(阶段 2 目标形态)

reelfren-project/

├─ data/

│  └─ dramas.ts              全站共享数据层(唯一数据来源)

├─ app/

│  ├─ layout.tsx             全站外壳:字体、标题

│  ├─ globals.css            全部自定义样式

│  ├─ page.tsx               首页(客户端组件:搜索/筛选/弹窗)

│  └─ dramas/

│     └─ [id]/               动态路由:id 为短剧编号

│        ├─ page.tsx         详情页(服务端组件)

│        └─ play/

│           └─ [episode]/    动态路由:第几集

│              ├─ page.tsx   播放页

│              └─ Player.tsx 播放器(客户端组件)

└─ public/                   静态文件

## 4.3 路由设计

| 网址 | 渲染文件 | 动态参数 |
| --- | --- | --- |
| / | app/page.tsx | — |
| /dramas/3 | app/dramas/[id]/page.tsx | id = 3 |
| /dramas/3/play/5 | app/dramas/[id]/play/[episode]/page.tsx | id = 3,episode = 5 |

一份 page.tsx 服务全部短剧与剧集网址,新增内容零代码改动。

## 4.4 服务端组件 vs 客户端组件

|  | 详情页 page.tsx | 播放器 Player.tsx |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 服务端组件(默认) | 客户端组件("use client") |
| 运行位置 | 服务器上,算好 HTML 再发给浏览器 | 浏览器里,下载后才能交互 |
| 适合做什么 | 查数据、拼页面 | 响应用户操作:播放/暂停、拖进度条 |
| 判断标准 | 只展示 → 服务端(首屏更快) | 需要交互 state → 客户端 |

## 4.5 一次请求的数据流

用户点首页卡片

→ 浏览器跳到 /dramas/2

→ 详情页(服务端)getDramaById(2) 读 data/dramas.ts

→ 显示海报 + 简介 + 剧集列表(每集是链接)

→ 用户点"第 5 集" → /dramas/2/play/5

→ 播放页查出第 5 集 videoUrl

→ 播放器(客户端)加载视频,提供播放/暂停/进度/上下集

阶段 3 之后,"读 data/dramas.ts"一步替换为调用接口层;阶段 4 接口层改为查询数据库。页面代码不变。

# 5. 架构核心四要素评审

## 5.1 扩展性(改起来容易吗)

| 设计决定 | 体现的扩展能力 |
| --- | --- |
| 页面层 / 数据层分离 | 阶段 4 换数据库,页面代码几乎不改(低耦合) |
| data/dramas.ts 单一数据源 | 改数据只动一处 |
| 动态路由 [id] | 剧从 8 部到 800 部,页面代码零新增 |
| 阶段 3 接口层 | 未来 App / 小程序复用同一套接口 |
| 分类是数据不是代码 | 新增分类只需加一行数据 |

## 5.2 伸缩性(用户暴涨扛得住吗)

| 设计决定 | 体现的伸缩能力 |
| --- | --- |
| 服务端不把用户状态存内存(阶段 5 存数据库) | 服务无状态,可横向加机器 |
| 部署选 Vercel 类平台 | 流量上涨自动扩缩容实例 |
| 视频走 CDN,数据库只存地址 | 带宽大头外包,短剧站最关键的伸缩决定 |
| 分库分表:暂不做,写明触发条件(单表超千万行) | 留演进路径,不过度设计 |

## 5.3 高性能与高可用

| 设计决定 | 对应能力 |
| --- | --- |
| 详情页静态预生成(generateStaticParams) | 低延迟,请求无需现算 |
| 数据库分页 + 索引(阶段 3 / 4) | 查询不随数据量变慢 |
| 海报图懒加载 | 首屏快 |
| 托管平台多副本、自动故障恢复 | 接近 7×24,无需自行运维 |
| error.tsx 错误兜底、阶段 7 日志监控 | 出错不白屏、可发现 |
| 备注:免费档托管无 SLA,商用需升级付费档 | 成本与可用的权衡 |

## 5.4 安全性(当前最薄,已排期)

| 阶段 | 安全能力 |
| --- | --- |
| 阶段 2(现在) | 无用户数据,攻击面小,可接受空白 |
| 阶段 5 | 密码哈希存储(不存明文)、会话管理、权限验证、用户数据保护 |
| 阶段 6 | 管理员角色权限(谁能增删改查) |
| 阶段 7 | 接口鉴权、输入校验、HTTPS、密钥进环境变量、日志监控 |

小结:扩展性由分层天然获得;伸缩性靠"无状态 + CDN + 托管平台";性能靠静态化与分页索引,可用性诚实依赖平台;安全符合当前阶段的合理状态,锁定在阶段 5 / 7 补齐。

# 6. 瓶颈与高可用设计(按体量裁剪)

| 手段 | 是否采用 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| CDN | 采用 | 图片(Unsplash)已走 CDN;未来视频同样 |
| 缓存 / 静态化 | 采用 | 详情页预生成,内容更新不频繁,最便宜的高性能 |
| 分页 | 采用 | 阶段 3 接口即带 page 参数 |
| 数据库索引 | 采用 | 阶段 4 建表时给 title、category 加索引 |
| 负载均衡 / 分库分表 / 消息队列 | 暂不采用 | 单机数据库足以支撑;触发条件:写库 CPU 持续 >50% 或单表超千万行 |

# 7. 分阶段实施计划

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1. 首页完善 | Hero 区、搜索、分类筛选、详情弹窗、全部样式 | 已完成(2026-10-12) |
| 2. 详情页 + 播放页 | 共享数据层、动态路由详情页、视频播放器(播放/暂停/进度/上下集) | 进行中 |
| 3. 后端接口 | 短剧/剧集/分类接口,列表/详情/搜索,参数校验、错误响应、分页 | 未开始 |
| 4. 数据库 | MySQL + Prisma 建模迁移,替换写死数据 | 未开始 |
| 5. 用户系统 | 注册/登录/退出、收藏、观看历史、播放进度、数据保护 | 未开始 |
| 6. 后台管理 | 管理员权限、内容增删改查、上下架 | 未开始 |
| 7. AI 功能阶段 | 大模型 API 接入、AI 简介生成、语义搜索(RAG,基于 MySQL 向量能力)、AI 推荐助手 | 未开始 |
| 8. 安全测试部署 | 鉴权、校验、HTTPS、密钥管理、多端测试、上线与监控 | 未开始 |

## 阶段 2 课程拆解

| 课程 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 课 | 抽取全站共享数据层(含 Episode 类型、测试视频) | data/dramas.ts |
| 第 2 课 | 详情页:海报、简介、剧集列表 | app/dramas/[id]/page.tsx |
| 第 3 课 | 播放页 + 播放器(播放/暂停/进度/上下集) | app/dramas/[id]/play/[episode]/ |
| 第 4 课 | 首页卡片接链接、串联与打磨 | 完整浏览→播放流程 |

# 8. 风险与备注

•  测试视频使用 Blender 基金会开源短片(Big Buck Bunny 等)占位,正式上线前必须替换为自有版权或已获授权内容,不得使用占位视频对外运营。

•  免费档托管服务无 SLA 保障;若需商用级 7×24 可用性,应升级付费档并配置监控告警。

•  分类暂定"一部剧一个分类",如需多分类,领域模型升级为 N:M,在阶段 4 建表时处理。

•  当前数据为写死的演示数据;阶段 3、4 将以本文档第 3 节的领域模型为准细化接口与表结构。